Besprechungsprotokoll

Veranstaltung:				Besprechung 5
Datum:				22.06.2021
Agenda:				Besprechung aktueller Stand, nächste Schritte besprechen
ProtokollantIn:				Leon
Qualitätssicherung:				Magdalena
Verteiler:				Teilnehmer

Nr.	Art	Betroffen	Stichwort		Beschreibung	Termin	Erledigt
1	F	Alle	Kampfsystem		Charakterwechsel funktioniert. Feinde können sterben.		ja
2	B	Christopher	Spezialfähigkeiten		Spezialfähigkeiten müssen eingerichtet werden	folgender Meilenstein
3	B	Christopher	Spielfiguren schweben		Das Kollisionssystem der Charaktere muss angepasst werden um „Schweben“ zu verhindern	folgender Meilenstein
4	B	Christopher	Slime kann fliegen		Der Slime sollte nur gerade Fallen können. Evtl darf er erst Richtung wechseln, wenn er Boden unter den Füßen hat.	folgender Meilenstein
5	F	Alle	KI		Eine Grundlegende Ki mit springenden Charakteren und Schwerkraft wurde erstellt
6	B	Magdalena, Leon	KI		Slime muss eine KI bekommen. Gegner müssen auf Lücken/Hindernisse entsprechend reagieren. / Verhalten der Charaktere muss individueller sein	folgender Meilenstein
7	F	TBD	Schadensystem		Gegner müssen auch attakieren können	Folgende Besprechung
8	F	TBD	Documentation		Tools zur dokumentation sollten erforscht werden	Folgende Besprechung
9	F	Alle	FEATUREFREEZE		Bis zur nächsten Präsentation